Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa Thống kê – Tin học

# PRODUCT BACKLOG

Version 1.0

Date: 31/01/2026

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH SÂN THỂ THAO DÀNH CHO SINH VIÊN DUE

Team members:

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Công Tấn Phúc

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trà Thị Kiều Trinh

Nguyễn Thị Hải Yến

Approved by

Name                                                Signature                                           Date

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | USBMS (University sports booking and management system) |  |  |
| Project Title | Hệ thống quản lý và đặt lịch sân thể thao dành cho sinh viên DUE |  |  |
| Project Web URL | Github: Github 49K212.04 Jira: Jira 49K212.04 |  |  |
| Start Date | 19/01/2026 |  |  |
| End Date: | 05/04/2026 |  |  |
| Project Owner | Trần Hoàng Bảo Khanh | baokhanhtranhoang726@gmail.com | 0916671786 |
| Scrum Master | Nguyễn Thị Trinh | trinhnguyen060375@gmail.com | 0847750357 |
| Team Members | Nguyễn Thùy Linh | linh1819005@gmail.com | 0889742472 |
|  | Nguyễn Công Tấn Phúc | tanphucnguyencong@gmail.com | 0774569758 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthaoo2609@gmail.com | 0889907941 |
|  | Trà Thị Kiều Trinh | trathikieutrinh110605@gmail.com | 0946584670 |
|  | Nguyễn Thị Hải Yến | haihaiyenyen115@gmail.com | 0967977337 |

| DOCUMENT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Product Backlog |  |  |
| Author(s) | Trần Hoàng Bảo Khanh |  |  |
| Date | 31/01/2026 | File name | 49K212.04 – Product Backlog |

## REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY	3

TABLE OF CONTENTS	4

1.	INTRODUCTION	5

1.1.	PURPOSE	5

1.2.	SCOPE	5

1.3.	DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS	5

2.	PRODUCT BACKLOG	5

2.1.	USER STORIES	5

2.2.	FEATURE DESCRIPTION	6

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Tài liệu này mô tả toàn bộ các yêu cầu, User stories và tính năng cốt lõi cần phát triển cho dự án USBMS. Đây là cơ sở duy nhất để đội Scrum lập kế hoạch Sprint và kiểm soát phạm vi dự án, đảm bảo tính năng phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ của nhà trường và sinh viên đã được nêu trong Project Proposal.

## SCOPE

Phạm vi của tài liệu này bao gồm việc định nghĩa, mô tả chi tiết và sắp xếp độ ưu tiên cho toàn bộ các hạng mục phát triển:

- User Stories: Danh sách các yêu cầu dưới góc độ người dùng cho 3 đối tượng: Sinh viên, Ban quản lý (Phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông) và Nhân viên tại sân (Phòng Cơ sở vật chất).

- Feature Descriptions: Mô tả kỹ thuật và các quy tắc logic (Business Rules) cần thiết để hiện thực hóa chức năng như: Thuật toán kiểm tra trùng lịch, logic điểm tín nhiệm (uy tín) và quy trình sinh vé điện tử.

- Priority: Sắp xếp thứ tự thực hiện dựa trên mức độ phụ thuộc kỹ thuật và giá trị nghiệp vụ.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

| Thuật ngữ/Viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| USBMS | University Sports Booking & Management System |
| DUE | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
| E-ticket | Vé điện tử có chứa QR Code để check–in |
| QR Check–in | Quét mã QR xác nhận đến sân |
| No–show | Người dùng không đến sân |

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

| ID | As a/an | I want to ... | so that ... | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US–01 | Sinh viên | Đăng ký tài khoản với email trường (@due.edu.vn) và MSSV | tôi tạo được tài khoản hợp lệ để truy cập hệ thống. | High |
| US–02 | Sinh viên/Admin/Nhân viên | Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký | tôi truy cập được vào hệ thống và có thể sử dụng các chức năng được phân quyền theo vai trò. | High |
| US–03 | Sinh viên/Admin/Nhân viên | Đăng xuất khỏi hệ thống | tôi kết thúc phiên làm việc và bảo vệ tài khoản (đặc biệt khi dùng máy lạ). | High |
| US–04 | Sinh viên | Khôi phục mật khẩu (Forgot password) qua email xác thực | tôi lấy lại được quyền truy cập khi quên mật khẩu. | Medium |
| US–05 | Sinh viên | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (SĐT, ảnh đại diện) | tôi xem được thông tin cá nhân và cập nhật thông tin liên hệ khi thay đổi. | Medium |
| US–06 | Sinh viên | Xem điểm uy tín và lịch sử biến động điểm | tôi theo dõi được mức độ tín nhiệm để điều chỉnh hành vi sử dụng sân. | Medium |
| US–07 | Sinh viên | Xem danh sách các sân theo từng môn thể thao | tôi tìm kiếm được sân trống phù hợp với nhu cầu. | High |
| US–08 | Sinh viên | Xem chi tiết sân (hình ảnh, giá thuê) | tôi biết được đầy đủ thông tin trước khi tiến hành đặt sân. | Medium |
| US–09 | Sinh viên | Xem lịch trống theo ngày | tôi dễ dàng xác định được khung giờ trống chưa bị đặt phù hợp. | High |
| US–10 | Sinh viên | Quan sát trực quan trạng thái từng slot bằng màu sắc | tôi nhận biết nhanh các sân đang Trống/Chờ duyệt/Đã đặt/Bảo trì. | High |
| US–11 | Sinh viên | Gửi yêu cầu đặt sân (Booking Request) | giữ chỗ trong khung giờ mình cần và chờ Admin phê duyệt. | High |
| US–12 | Sinh viên | Hủy yêu cầu đặt sân (Cancel Request) | tôi hủy yêu cầu đặt sân khi đặt nhầm/kế hoạch sử dụng sân có sự thay đổi. | High |
| US–13 | Sinh viên | Xem lịch sử đặt sân (My Bookings) | tôi theo dõi trạng thái xử lý các yêu cầu đặt sân của mình. | Medium |
| US–14 | Hệ thống | Kiểm tra điều kiện đặt sân của yêu cầu (Trùng giờ, thời gian, điểm uy tín) | đảm bảo mọi yêu cầu được gửi đi đều tuân thủ quy tắc nghiệp vụ. | High |
| US–15 | Admin | Xem danh sách yêu cầu chờ duyệt | tôi muốn xem toàn bộ danh sách yêu cầu đặt sân mới cần xử lý. | High |
| US–16 | Admin | Duyệt hoặc từ chối yêu cầu | tôi điều phối lịch đặt sân hợp lý và tối ưu hóa công suất. | High |
| US–17 | Hệ thống | Tự động khởi tạo vé điện tử (E-ticket) dưới dạng QR Code khi yêu cầu đặt sân được duyệt và gửi về “Vé của tôi” | sinh viên nhận vé ngay lập tức tại mục “Vé của tôi” sau khi được duyệt mà không cần chờ đợi. | High |
| US–18 | Admin | Tạo lịch đặt thủ công | tôi hỗ trợ đặt lịch gấp cho các sự kiện ưu tiên của Nhà trường. | Medium |
| US–19 | Sinh viên | Xem tất cả vé điện tử (E–ticket) của mình tại mục “Vé của tôi” | tôi có thể truy cập mã QR nhanh chóng khi đến sân để check–in. | High |
| US–20 | Nhân viên | Quét mã QR hoặc nhập mã vé trên thiết bị khi sinh viên đến sân | tôi xác nhận sinh viên đến đúng giờ, đúng người, đúng sân và ghi nhận thời gian sử dụng. | High |
| US–21 | Nhân viên | Xác nhận “Đã thu phí” | tôi ghi nhận doanh thu tiền mặt vào hệ thống một cách minh bạch. | High |
| US–22 | Hệ thống | Tự động đánh dấu “No–show” nếu không check–in đúng giờ | hệ thống ghi nhận chính xác các trường hợp vi phạm quy định. | High |
| US–23 | Hệ thống | Tự động cộng điểm uy tín khi “Checked–in” | khuyến khích việc tuân thủ giở giấc của sinh viên. | Medium |
| US–24 | Hệ thống | Tự động trừ điểm uy tín khi “No–show” | răn đe hành vi đặt sân nhưng không sử dụng, gây lãng phí. | Medium |
| US–25 | Hệ thống | Tự động chặn quyền đặt sân nếu điểm uy tín <= 50 điểm | loại bỏ quyền sử dụng của các tài khoản có ý thức kém. | Medium |
| US–26 | Admin | Reset/Mở khóa quyền đặt sân cho sinh viên | cho phép sinh viên sử dụng lại hệ thống đặt sân sau thời gian phạt. | Medium |
| US–27 | Admin | Cấu hình sân bãi (Thêm/Sửa/Xóa sân/Giá tiền) | tôi cập nhật dữ liệu cơ sở vật chất lên hệ thống chính xác. | High |
| US–28 | Admin | Bật/Tắt trạng thái “Bảo trì” của sân | tôi khóa sân tạm thời khi có sự cố, hỏng hóc hoặc nâng cấp. | High |
| US–29 | Admin | Xem Dashboard thống kê hiệu suất | tôi theo dõi được doanh thu và tần suất sử dụng để báo cáo. | Medium |
| US–30 | Admin | Xem lịch tất cả các sân theo dạng tổng hợp | tôi có cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của toàn bộ sân bãi. | Medium |

## FEATURE DESCRIPTION

| ID | Feature Name | Description | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| F–01 | User Authentication | Đăng ký (email trường đuôi @due.edu.vn), Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu, Phân quyền (Role-based). | High |
| F–02 | User Profile | Xem/chỉnh sửa hồ sơ sinh viên, quản lý thông tin liên hệ. | Medium |
| F–03 | Facility Listing | Quản lý danh sách sân, lọc theo môn thể thao, hiển thị chi tiết tiện ích và giá tiền. | High |
| F–04 | Real-time Availability | Xem lịch trống theo thời gian thực (Real-time) với trạng thái màu sắc trực quan. | High |
| F–05 | Booking Request | Gửi yêu cầu đặt sân (Pending) Hệ thống kiểm tra logic trùng giờ và điều kiện điểm uy tín. | High |
| F–06 | Booking Approval | Admin duyệt hoặc từ chối yêu cầu đặt sân. Hỗ trợ đặt lịch thủ công. | High |
| F–07 | E-ticket & QR Check-in | Tự động tạo vé điện tử (QR Code) Nhân viên quét mã xác thực và xác nhận “Đã thu phí”. | High |
| F–08 | Admin Facility & Report Management | Quản lý thông tin sân (Thêm/Sửa/Bảo trì) và xem Dashboard thống kê hiệu suất/doanh thu. | High |
| F–09 | Reputation Engine | Tự động cộng/trừ điểm dựa trên hành vi Check–in/No–show và logic chặn đặt sân nếu điểm thấp (từ 50 điểm trở xuống). | Medium |
| F–10 | Admin User Management | Quản lý danh sách người dùng, Khôi phục điểm uy tín và Mở khóa quyền đặt sân. | Medium |